| 📅 DATE 02 juin 2026 | 👥 PARTICIPANTS 4 membres | 🎯 TYPE Réunion groupe |  |
| --- | --- | --- | --- |

👤 Participants

PILOTE

| Rana AMRI Pôle Data | Yassine H. Pôle Data | Louison B. Pôle Scraping | Ali Nouveau membre | Zhongman DU Pôle IA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

DS

| DS Encadrant | Jean-Baptiste S. Pôle IA | Cisco B. Pôle Scraping | Isidore P. Pôle Scraping | Paul V. Pôle IA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Actions assignées

| RESPONSABLE | ACTION |
| --- | --- |
| Louison + Paul | Refaire le Gantt en intégrant les périodes de formation |
| Rana | Diagramme de PERT + documenter les méthodes non fonctionnelles (BeautifulSoup, Playwright… ) |
| Cisco | Mettre à jour la RACI (ajout Ali + nouvelles tâches identifiées) |
| Jean-Baptiste | Rédiger le cahier des charges |
| Yassine | Rechercher les formations disponibles + mise à jour du budget |
| Ali | Créer le suivi horaire : une feuille Google Sheet par membre |

Points clés & décisions

|  | Audit RGPD / conformité : à refaire en intégrant Ali en tant que nouveau membre du groupe. |
| --- | --- |
|  | Vision future — Pôle Data : intégration de n8n comme outil d'automatisation des pipelines de données. |
|  | Vision future — Pôle IA : mise en place d'un module RAG (Retrieval-Augmented Generation) pour l'interrogation intelligente des données collectées. |
|  | Audit technique (prochain) : chaque pôle doit maîtriser le code Python et être capable d'expliquer l'architecture globale du système. |

Prochaines étapes

| 🔴 Court terme (cette semaine) → Finir le scraping Kompass (7 100 URLs) → Tester l'API gouvernementale entreprises → Mettre à jour RACI, Gantt et suivi horaire | 🟠 Audit technique (dans ~1 mois) → Chaque pôle : code Python maîtrisé et présentable → Architecture globale explicable au jury → Pipeline SQL → Power BI fonctionnel |
| --- | --- |

Rédigé par Rana AMRI  —  02 juin 2026