Projet Collecte de données - Compte rendu

| Motif / type de réunion: Reunion d’avancement | Lieu: Visio |
| --- | --- |
| Présents : Clients, Louison, Rana,Yessine,Jean-baptiste, Zongman, Ysidore | Date / heure de début / durée: 4/06/2026 12h30-14h |

Liste de diffusion : membres de l’équipe projet

# Ordre du jour

- Présentation au client de l’avancé du scraping, différentes méthodes utilisées

- Présentation de l’enrichissement des données avec l’IA (indicateurs de l’attrait des entreprises pour le client)

# Information échangées

- Le client n’a plus besoin d’une intégration sur power bi

- Il souhaite un outil qui lui permette d’ajouter dans le futur différentes sources à scraper ex : nouveaux sites internet, sites kompass, linkedin…

- Il faut une interface pour communiquer avec la base de données (chat bot+RAG)

- Il faut que nos bases de données s’intègrent à la visualisation déjà existante de celle du client (cartographie des entreprises)

- Le client veut scraper d’autre paramètres chez les entreprises (un excel avec les données à scraper à était fourni par le client)

# Remarques / Questions

- Le scraping kompass risque de ne plus fonctionner

- Le scraping du client est desormais repéré et coupé

# Décisions

- Chaque semaine il y aura un point de 10min avec le client