## Slide 1
Scrapping
Intelligence Artificielle
Data
Audit d'avancement
Développement d’un outil d’automatisation pour l’analyse des filières industrielles : Enrichissement et automatisation de la collecte des données

## Slide 5
›
›
Pôle Scrapping
Cisco · Isidore
Collecte les données sur les sites du client de façon automatique.
en cours
Formation en cours
Conception du robot à venir
Pôle Intelligence Artificielle
Jean-Baptiste · Paul · Zhongman
Entraîne l'intelligence à lire et comprendre les données collectées.
en cours
Formation commune réalisée
Définition des paramètres engagée
Pôle Data
Rana · Yessine
Analyse, visualise et automatise le traitement des données reçues.
en cours
Formation Microsoft

## Slide 6
GANTT simple du projet
Mars 2026 à Janvier 2027
Mars
2026
Avr.
2026
Juin
2026
Sept.
2026
Oct.
2026
Déc.
2026
Jan.
2027
Scrapping
Formation
Construction robot
Apprentissage
Pôle IA
Formation
Paramètres & Exemples
Entraînement de l'IA
Valid.
Connexion
Form.
Connexion IA/Robot + Nettoyage
Pôle Data
formation
Récep.
EDA
Dashboard
Scrapping
Pôle IA
Connexion Data et Scrapping
Data
maintenance robot

## Slide 7
Pôle Scrapping
Cisco · Isidore
En cours
Les rôle et les étapes
T3.0
Se former
Formation aux outils de collecte automatique en Python.
Mars — Avril 2026
T3.1
Construire le robot
Développement du robot qui navigue sur les sites du client et en extrait les données utiles automatiquement.
Avril — Juin 2026
T3.2
Entraîner le robot
Apprentissage du robot pour s'adapter aux différentes structures de pages et gérer les changements.
Juin 2026
Prochaine étape
Commencer la conception du robot scraper en Python. Premiers tests de navigation sur les sites cibles.
Construire le robot
Analyse des sources et définition de la stratégie
choix de l'architecture du robot
développement du moteur d'extraction
Traitement des données extraites

## Slide 8
Pôle Intelligence Artificielle
Jean-Baptiste · Paul · Zhongman
En cours
Les rôle et les étapes
T2.0
Se former
Formation commune aux outils d'intelligence artificielle et de scraping.
Mars — Avr. 2026
T2.1-2
Préparer l'entraînement
Définir les paramètres de sortie et préparer les exemples d'apprentissage.
Avr. — Mai 2026
T2.3
Entraîner l'intelligence
Phase principale : l'intelligence apprend à lire les données correctement.
Mai — Juin 2026
T2.4
Valider les résultats
Vérifier que l'intelligence fonctionne sur des données nouvelles qu'elle n'a pas vues.
Juin 2026
Prochaine étape
Finaliser l'inventaire des paramètres. Préparer les premiers exemples d'entraînement avec Paul.

## Slide 9
Pôle Data
Rana · Yessine
Les blocs de travail
1
Réception des données
Intégrer et vérifier les données transmises par le pôle Scrapping.
2
Organisation du travail
3
Comprendre les données
Analyse exploratoire et identification des indicateurs clés.
4
Tableau de bord
Tableau de bord Microsoft — livrable principal du pôle.
5
Système automatique
Pipeline et interface de surveillance en temps réel.
6
Tests et documentation
Vérification de bout en bout et guide utilisateur.
Prochaine étape
Installer Power BI. Attendre les premières données du pôle Scrapping en octobre.