WBS

| T0 | Conformité & Cadre Légal |
| --- | --- |

Cette partie garantit que le robot ne sera pas banni et que la collecte de données  est autorisée.

T0.1.1 : Étude de la jurisprudence du Web Scraping

- Recherche sur le RGPD : Analyser la distinction entre données publiques d'entreprises (SIREN, CA) et données personnelles (noms de dirigeants, emails directs) pour rester conforme au Règlement Général sur la Protection des Données.

- Droit d'auteur et droit des bases de données : Étudier la notion d"extraction substantielle" pour éviter de porter atteinte aux droits de propriété des propriétaires de sites.

- Veille jurisprudentielle : Synthétiser les arrêts récents (français et européens) concernant le scraping (ex: jurisprudence sur l'accès aux données publiques) pour définir les "lignes rouges" du projet.

- Livrable : Une note de synthèse juridique d'une page pour le rapport d'audit.

T0.1.2 : Analyse des robots.txt cibles

- Audit technique des URL : Accéder au fichier /robots.txt des sites données par Carine Guillaud.

- Identification des zones interdites : Répertorier les répertoires explicitement interdits au crawl (ex: /admin, /private).

- Vérification du Crawl-delay : Noter les temps d'attente imposés par les serveurs pour ne pas provoquer d'Attaque par Déni de Service (DoS) involontaire.

- Livrable : Tableau récapitulatif des contraintes techniques pour quelques sites cibles.

T0.1.3 : Création de la "Liste Blanche" et "Liste Noire"

- Définition des critères d'éligibilité : Établir les règles qui permettent de classer un site en "Liste Blanche" (Open data, accès libre, robots.txt favorable).

- Identification des sites à exclure : Placer en "Liste Noire" les sites demandant une connexion (Login/Password), ceux contenant des données sensibles ou ceux interdisant formellement toute extraction automatisée.

- Validation client : Soumettre la liste finale à Carine Guillaud pour s'assurer que les sites exclus ne sont pas critiques pour son besoin.

- Livrable : Fichier Excel/Google Sheets "Référentiel des cibles" mis à jour.

T0.1.4 : Rédaction de la charte éthique du projet

- Définition de l'identité du robot : Rédiger la chaîne de caractère du "User-Agent" qui identifiera votre robot auprès des serveurs (ex: CartoIndustrielleBot/1.0; +contact).

- Engagement de courtoisie : Fixer les règles de scraping (ex: ne pas scraper entre 8h et 18h pour ne pas ralentir le site pendant les heures de bureau, limiter à 1 requête par seconde).

- Politique de conservation des données : Définir combien de temps les données brutes (HTML) sont conservées avant d'être transformées ou supprimées.

- Livrable : Document officiel “Charte éthique du projet” signé par l'équipe projet.

| T1 | Préparation de l’environnement |
| --- | --- |

L'objectif de cette phase est de s'assurer que l'infrastructure matérielle et logicielle est prête à supporter l'IA locale et le flux de données.

T1.1.1 : Audit des capacités machine

- Inventaire du matériel : Vérifier la RAM (16 Go minimum recommandés) et la puissance processeur des ordinateurs des membres travaillant sur l’IA

- Vérification de l'accélération GPU : Identifier les machines possédant des cartes graphiques (NVIDIA/Apple Silicon) pour accélérer l'IA locale (Ollama).

- Diagnostic de l'espace disque : S'assurer d'un espace suffisant pour stocker les modèles LLM (environ 5 à 10 Go par modèle) et les bases de données temporaires.

- Livrable : Fiche de diagnostic matériel de l'équipe et préconisations d'optimisation.

T1.1.2 : Architecture de Versioning (GitHub)

- Initialisation du dépôt : Création du repository GitHub centralisé et invitation des 8 membres.

- Définition de la stratégie de branches : Mise en place d'un modèle type GitFlow (Branche main pour la version stable, dev pour l'intégration, et branches feature/ pour chaque tâche WBS).

- Configuration du .gitignore : Paramétrer le fichier pour ne pas envoyer les données lourdes, les clés d'API ou les environnements virtuels (.venv) sur le cloud.

- Livrable : Dépôt GitHub opérationnel avec une documentation README.md expliquant comment cloner et contribuer.

T1.1.3 : Benchmark des bibliothèques de Scraping

- Tests de performance : Comparer la rapidité et la consommation de ressources entre BeautifulSoup (statique), Selenium et Playwright (dynamique).

- Évaluation de la gestion du JavaScript : Tester la capacité des bibliothèques à charger des sites complexes (Infinite scroll, boutons cliquables).

- Analyse de la facilité de maintenance : Choisir l'outil qui permet d'écrire le code le plus lisible pour que les autres membres puissent le reprendre.

- Livrable : Tableau comparatif et choix technologique validé pour le robot.

T1.1.4 : Déploiement de la base SQL locale

- Choix du moteur : Installation de SQLite (léger pour le dev) ou PostgreSQL (robuste pour le stockage final).

- Conception du Schéma (Modèle Logique de Données) : Création des tables Entreprises, Indicateurs et Logs_Erreurs avec les bonnes clés primaires.

- Scripts d'initialisation : Rédaction du fichier init_db.sql permettant de réinitialiser la base de données en un clic pour les tests.

- Livrable : Base de données fonctionnelle avec un premier jeu de données de test inséré.

| T2 | IA de Lecture |
| --- | --- |

L'objectif est de transformer un flux HTML complexe et désordonné en un fichier JSON structuré et propre grâce à un modèle de langage local.

#### T2.0 : [FORMATION] IA

- T2.0.1 Formation IA : Apprentissage des concepts de base des LLM (Large Language Models), compréhension du fonctionnement des modèles locaux (Ollama) et initiation au "Prompt Engineering" pour l'extraction de données.

#### T2.1 : Sélection et Benchmark de l'IA

- T2.1.1 Veille et présélection des modèles : Identifier les modèles open-source adaptés à l'extraction (ex: Llama 3, Mistral v0.3, Phi-3). Prioriser les modèles réputés pour leur logique et leur respect des formats.

- T2.1.2 Test de compatibilité matérielle : Charger les modèles sur les PC de l'équipe pour vérifier s'ils tournent sans crash (consommation RAM/VRAM).

- T2.1.3 Benchmark de performance : Mesurer la vitesse de génération (tokens par seconde) et le temps de latence total pour traiter une page HTML type.

- T2.1.4 Évaluation "Zero-Shot" : Tester la capacité de l'IA à extraire les données correctement du premier coup, sans lui donner d'exemples préalables.

- T2.1.5 Analyse Précision/Poids : Comparer les versions "quantifiées" (compressées, ex: 4-bit vs 8-bit). Est-ce qu'un modèle plus léger perd trop en précision ?

- T2.1.6 Note de choix technique : Rédiger un document justifiant le choix du modèle final (ex: "Mistral 7B retenu pour son rapport vitesse/précision").

#### T2.2 : Description des paramètres de sortie

- T2.2.1 Inventaire exhaustif des champs : Lister chaque donnée voulue (Nom, SIREN, Code NAF, Chiffre d'Affaires, Effectifs, etc.).

- T2.2.2 Dictionnaire des contraintes : Définir le format de chaque champ (ex: "Le SIREN doit être une chaîne de 9 chiffres", "Le CA doit être un nombre décimal").

- T2.2.3 Modélisation JSON : Créer le schéma technique (JSON Schema) que l'IA devra impérativement suivre pour que le robot puisse lire sa réponse.

#### T2.3 : Préparation du dataset

- T2.3.1 Préparation d'exemples : Créer des paires "HTML brut / JSON attendu" pour montrer à l'IA ce qu'on attend d'elle (méthode Few-Shot).

- T2.3.2 Gestion des cas limites : Préparer des exemples pièges : pages où la donnée est absente, pages avec des erreurs 404, ou formats de nombres inhabituels.

- T2.3.3 Anonymisation et Sécurité : S'assurer que le dataset ne contient pas de données personnelles sensibles (noms de particuliers) pour respecter le RGPD.

#### T2.4 : Entraînement de l'IA (Prompting)

- T2.4.1 Configuration de l'environnement : Paramétrer l'API locale (Ollama ou serveur Python) pour que le robot puisse interroger l'IA de manière fluide.

- T2.4.2 Itérations de Prompting : Tester différentes instructions (prompts) pour trouver celle qui donne les meilleurs résultats (ex: "Réponds uniquement en JSON", "Pense étape par étape").

- T2.4.3 Gestion de la fenêtre de contexte : Développer un script pour "nettoyer" le HTML avant de l'envoyer à l'IA (enlever les scripts, styles et images) afin de ne pas dépasser la limite de mémoire du modèle.

#### T2.5 : Processus de validation

- T2.5.1 Test de montée en charge : Envoyer 50 requêtes d'affilée pour vérifier que l'IA ne ralentit pas et que la machine ne surchauffe pas.

- T2.5.2 Calcul du taux de succès : Mesurer le pourcentage de réponses parfaitement structurées et exactes (Objectif : > 90% selon le CdC).

- T2.5.3 Analyse des erreurs : Identifier pourquoi l'IA échoue parfois (hallucinations, confusion entre deux chiffres) pour corriger le prompt.

| T3 | Prototype du Scraper |
| --- | --- |

L'objectif est de concevoir un robot capable de naviguer de manière autonome sur des sites industriels complexes et d'en extraire le contenu HTML de manière propre.

#### T3.0 : [FORMATION] Scraping

- T3.0.1 Formation Scraping : Apprentissage de la manipulation du DOM (Document Object Model), maîtrise des sélecteurs CSS et XPath, et découverte des bibliothèques Python (BeautifulSoup pour le statique, Sélénium ou Playwright pour le dynamique).

#### T3.1 : Robot Scraper (Le moteur)

- T3.1.1 Analyse des sources et définition de la stratégie :

  - Identifier les types de sites (annuaires, sites vitrines, portails presse).

  - Déterminer si le site nécessite un rendu JavaScript (besoin d'un navigateur piloté) ou si une simple requête HTTP suffit.

  - Anticiper les blocages : détection des captchas et des limites de requêtes (Rate Limiting).

- T3.1.2 Choix de l'architecture du robot :

  - Définir une structure de code modulaire (Programmation Orientée Objet) pour pouvoir ajouter de nouveaux sites sans tout réécrire.

  - Choisir entre une exécution séquentielle ou asynchrone (pour gagner du temps).

- T3.1.3 Développement du moteur d'extraction :

  - Coder les fonctions de navigation : gestion du scroll infini, clic sur les boutons "Suivant", et gestion des délais d'attente (waits) pour laisser la page charger.

  - Implémenter la gestion des Headers et des User-Agents pour simuler un comportement humain et éviter le bannissement.

- T3.1.4 Traitement des données extraites :

  - Nettoyer le HTML brut pour ne garder que les balises contenant du texte utile.

  - Structurer les données en dictionnaires Python temporaires avant l'envoi vers l'IA de lecture (T2).

#### T3.2 : Apprentissage Robot Scraper

- T3.2.1 Module de détection de changement de structure :

  - Créer un système de "signature" de la page (ex: nombre de balises <div> ou classes spécifiques).

  - Comparer la structure actuelle avec la structure connue lors de la dernière visite réussie.

- T3.2.2 Feedback Loop pour l'auto-réparation :

  - Coder le système d'alerte : si le robot ne trouve plus de données à l'emplacement habituel, il envoie un signal d'erreur spécifique.

  - Connecter ce signal à la phase T4 (Système Auto-réparateur) pour déclencher une analyse par l'IA et générer un nouveau sélecteur.

| T4 | Système Auto-réparateur |
| --- | --- |

L'objectif est de créer une boucle de rétroaction où l'IA répare en temps réel les erreurs du scraper en générant de nouveaux sélecteurs (CSS/XPath) sans intervention humaine.

#### T4.1 : Ingénierie de Prompt (IA de secours)

- T4.1.1 Veille technique : Rechercher les meilleures méthodes de Self-Healing en scraping et les techniques de Prompting spécifiques à la génération de code (ex: Chain-of-Thought).

- T4.1.2 Création du Dataset de test : Constituer un échantillon de 10 à 20 pages HTML "cassées" (où les balises ont changé) pour tester si l'IA arrive à retrouver le nouveau chemin vers la donnée.

- T4.1.3 Optimisation du "System Prompt" : Rédiger les instructions de base de l'IA pour qu'elle agisse comme un expert en structure DOM et qu'elle renvoie uniquement le sélecteur corrigé (format JSON ou brut) sans texte inutile.

#### T4.2 : Connexion IA/Robot (Le Pipeline)

- T4.2.1 Module de détection d'échec : Développer la fonction de surveillance qui déclenche l'alerte si une donnée obligatoire est manquante ou si le sélecteur habituel renvoie une erreur.

- T4.2.2 Pipeline d'envoi HTML : Créer le script qui "découpe" la page HTML autour de la zone d'erreur pour n'envoyer que l'essentiel à l'IA (gestion de la fenêtre de contexte).

- T4.2.3 Parseur de réponse IA : Coder l'outil qui reçoit la réponse de l'IA, vérifie sa syntaxe (est-ce un sélecteur valide ?) et le prépare pour le test.

- T4.2.4 Module d'injection dynamique : Développer le mécanisme qui permet au scraper de tester le nouveau sélecteur "à la volée". Si le test réussit, le nouveau sélecteur est enregistré pour les prochaines exécutions.

#### T4.3 : Module de Nettoyage (Data Quality)

- T4.3.1 Scripts de nettoyage Regex : Utiliser des expressions régulières pour nettoyer les données brutes (enlever les "€", les "km", les espaces en trop ou les caractères spéciaux mal encodés).

- T4.3.2 Standardisation des formats : Convertir les données dans le bon type (ex: transformer "1.2M €" en 1200000 au format float, ou uniformiser les dates en AAAA-MM-JJ).

- T4.3.3 Dédoublonnage et Intégrité : Mettre en place les tests de cohérence (ex: vérifier qu'un SIREN fait bien 9 chiffres) et supprimer les doublons avant l'envoi final vers la base de données.

| T5 | Finalisation |
| --- | --- |

L'objectif est d'intégrer toutes les briques (Scraper, IA, Auto-réparation) dans un pipeline automatisé et de fournir des outils de visualisation professionnels (Power BI).

#### T5.1 : [FORMATION] Data

- T5.1.1 Formation Power BI & Streamlit : Apprentissage de la manipulation des données pour la visualisation. Maîtrise de Power BI pour les rapports décisionnels et de Streamlit pour l'interface de pilotage technique.

#### T5.2 : Conception du Dashboard Power BI (Outil Client)

- T5.2.1 Conception de la structure : Définir l'arborescence du dashboard (ex: une page "Vue Globale", une page "Détails par Entreprise", une page "Analyse Sectorielle").

- T5.2.2 Développement des rapports et visualisations : Créer les graphiques (cartes, histogrammes, KPI) permettant de répondre au besoin métier (cartographie de la filière).

- T5.2.3 Connexion données (Power Query) : Configurer le lien automatique entre votre base SQL (ou fichiers CSV) et Power BI. Nettoyer les données à l'import (ETL).

- T5.2.4 Écriture des formules DAX : Créer des indicateurs calculés complexes (ex: "Taux de croissance moyen", "Indice de complétude des données", "Répartition géographique").

- T5.2.5 Validation et livraison : Tester l'ergonomie du dashboard avec Carine Guillaud et ajuster selon ses retours.

#### T5.3 : Interface de Pilotage (Monitoring - Outil Technique)

- T5.3.1 Conception de l'interface : Maquetter une page simple pour surveiller le robot en temps réel (quels sites sont en cours, combien d'erreurs).

- T5.3.2 Développement de la page Streamlit : Coder l'application web légère en Python pour afficher les statistiques du pipeline.

- T5.3.3 Lecture des logs en temps réel : Connecter l'interface aux fichiers de logs de votre système pour voir les succès de l'IA de lecture et de l'auto-réparation.

- T5.3.4 Affichage des alertes visuelles : Mettre en place des indicateurs de santé (Vert = Tout va bien, Rouge = Intervention humaine nécessaire sur un site).

#### T5.4 : Automatisation des flux (Le Pipeline)

- T5.4.1 Écriture du script principal : Créer l'orchestrateur (main.py) qui lance les tâches dans l'ordre (Scraper -> IA -> Nettoyage -> SQL).

- T5.4.2 Intégration des étapes : Assurer que la donnée circule sans perte entre chaque module (gestion des files d'attente).

- T5.4.3 Gestion des erreurs et logs : Centraliser tous les messages d'erreurs dans un fichier structuré pour permettre le débuggage rapide.

- T5.4.4 Planification des exécutions : Automatiser le lancement du script (ex: tous les lundis matin) sans intervention manuelle.

#### T5.5 : Test final (Validation bout en bout)

- T5.5.1 Simulation complète : Lancer le pipeline sur un large échantillon (ex: 100 sites) pour vérifier la stabilité sur la durée.

- T5.5.2 Vérification Power BI : S'assurer que les données scrapées arrivent bien à destination et s'affichent correctement dans les graphiques.

- T5.5.3 Vérification Monitoring : Tester si l'interface Streamlit reflète bien la réalité du processus en cours.

- T5.5.4 Rédaction du rapport de tests : Synthétiser les résultats (taux d'erreur, temps de traitement total, taux de succès de l'auto-réparation).

#### T5.6 : Clôture & Transfert

- T5.6.1 Dépôt des livrables : Organiser proprement le Google Drive et le GitHub final avec les versions stables.

- T5.6.2 Rédaction du guide utilisateur : Créer un manuel simple expliquant à Carine Guillaud comment ouvrir le dashboard et comment relancer une extraction si besoin.