Réunion 14 octobre

Code couleur : 
en noir, c’est les trucs généraux
surligné si c’est un truc à faire IMPORTANT
en vert j’explique ce qu’il faut faire et pourquoi
en bleu c’est les parties spécifiques à une tâche

Décisions pendant la réunion :

Jean-Baptiste a été désigné secrétaire.

Partage de documents : sur Dropbox : https://www.dropbox.com/scl/fo/h7yoylsryp2vi8aa7lzml/AMAxiKn2tFme-vVsircDuhA?rlkey=1qm59nkjv3w5roo0j8zcvbti0&st=wiabkyfe&dl=0

Réunions avec Carine : 
Prochaine réunion après les vacances (on espère)
Pendant le reste du projet : 1 réunion toutes les 2 semaines

Todo :

Recherches : Mardi 21 Octobre

DEPOSER LES RECHERCHES SUR DROPBOX

TOUT LE MONDE DOIT ALLER LIRE LES RECHERCHES DES AUTRES

Il faudrait effectuer des recherches sur le côté technique du projet. Comme point de départ, on prend les « compétences attendues ou à développer » dans le document « projet » qu’on nous a fourni pour la bourse aux projets. L’idée est de faire un état de l’art de ces technologies et éventuellement de présenter un moyen de s’y former. J’ai essayé de formuler des questions pour démarrer mais vous n’êtes en aucun cas tenus d’y répondre.

Datamining et Web scraping : JEAN-BAPTISTE ET ISIDORE
Qu’est ce que le datamining/web scraping ?
Existe-t-il des solutions déjà ?
Sont-elles applicables à notre situation ?
Regarder en particiulier ce que sont BeautifulSoup Selenium et Scrapy

IA et traitement du langage naturel : ZHONGMAN
Comment l’IA traite-t-elle le langage « humain » ?
Est-ce qu’on pourrait se servir d’une IA existante ? Est-ce qu’il faudrait adapter une IA à nos besoins ? Est-ce qu’il faudrait la créer nous-mêmes ?
En particulier NLP et ML

Technologies de Business Intelligence et intégration de données : YASSINE
Qu’est ce que le Business Intelligence ? 
En particulier comment fonctionnent Power BI ? SOL ? APIs ?
Y a-t-on accès librement ?

Développement informatique avancé / architecture logicielle : CISCO
Des précisions sur quel langage servirait à quoi ? 
Comment sont codés les site web ?
Comment on construit un logiciel ?

Gestion du projet : 4 Novembre (réunion rentrée)

Il s’agit d’organiser le projet (un peu comme dans le MOOC GdP). Pour vraiment pouvoir avancer sur cette partie on a besoin d’avoir une idée des tâches à réaliser, des livrables qu’on peut exiger etc. C’est pourquoi on a décidé d’une date à al rentrée des vacances. Normalement, les recherches auront été effectuées et on aura eu le temps de réfléchir au contenu du projet. Pour avoir une description plus précise de ce qui est attendu dans chacune des tâches le mieux c’est de se baser sur les cours du MOOC. A priori, il faudrait présenter tout ça au pilote, DS et Carine Guillaud à la réunion à la rentrée.

SWOT : LOUISON

WBS et RACI : RANA ET YASSINE

Cahier des charges : LOUSION ET CISCO

Charte de projet : PAUL ET ISIDORE

RECAP

| Tâches | Personne | Date (ordre d’idée) |
| --- | --- | --- |
| CR | J-B | 15 oct |
| Recherches Datamining + webscraping | J-B et Isidore | Mardi 21 oct |
| Recherches IA et traitement du langage naturel | Zhongman et Paul | Mardi 21 oct |
| Recherches Business Intelligence et intégration de données | Yassine | Mardi 21 oct |
| Recherches Développement informatique avancé | Cisco | Mardi 21 oct |
| SWOT | Louison | 2 nov |
| WBS et RACI | Rana et Yassine | 2 nov |
| Cahier des Charges | Cisco et Louison | 2 nov |
| Charte de projet | Paul et Isidore | 2 nov |

Ordre prochaine reunion :

- Charte du projet

- SWOT

- Cahier des charges

- WBS

- RACI

- Planning ?