Réunion 12 Novembre

Prochaine réunion Vendredi 21 Novembre (l’horaire est à discuter)

Pendant la réunion aujourd’hui :

Yassine et Zhongman ont fait part de la complexité des recherches qu’ils ont menées.

Il a été décidé qu’on aurait une réunion pour se présenter entre nous les différentes tâches effectuées. L’objectif étant de présenter tout ça aux DS, Pilote et Carine dans le futur.

Todo :

Effectuer les recherches de la dernière fois : Pour Vendredi 21 Novembre

Je rappelle ci-dessous le recap des recherches à effectuer. Pour plus de précisions regarder plus bas.

| Tâches | Personne | Date (ordre d’idée) |
| --- | --- | --- |
| Réfléchir au rôle qu’on pourrait/voudrait avoir | Tout le monde |  |
| CR | J-B | Ce soir |
| Contacter DS et Pilote | J-B | 17 novembre |
| Recherches Datamining + webscraping | J-B et Isidore | Vendredi 21 nov |
| Recherches IA et traitement du langage naturel | Zhongman et Paul | Vendredi 21 nov |
| Recherches Business Intelligence et intégration de données | Yassine | Vendredi 21 nov |
| Recherches Développement informatique avancé | Cisco | Vendredi 21 nov |
| SWOT | Louison | Vendredi 21 nov |
| WBS et RACI | Rana et Yassine | Vendredi 21 nov |
| Cahier des Charges | Cisco et Louison | Vendredi 21 nov |
| Charte de projet | Paul et Isidore | Vendredi 21 nov |

DEPOSER LES RECHERCHES SUR DROPBOX

ETRE PRET A PRESENTER SES RECHERCHES

Il faudrait effectuer des recherches sur le côté technique du projet. Comme point de départ, on prend les « compétences attendues ou à développer » dans le document « projet » qu’on nous a fourni pour la bourse aux projets. L’idée est de faire un état de l’art de ces technologies et éventuellement de présenter un moyen de s’y former. J’ai essayé de formuler des questions pour démarrer mais vous n’êtes en aucun cas tenus d’y répondre.

Datamining et Web scraping : JEAN-BAPTISTE ET ISIDORE
Qu’est ce que le datamining/web scraping ?
Existe-t-il des solutions déjà ?
Sont-elles applicables à notre situation ?
Regarder en particulier ce que sont BeautifulSoup Selenium et Scrapy

IA et traitement du langage naturel : ZHONGMAN
Comment l’IA traite-t-elle le langage « humain » ?
Est-ce qu’on pourrait se servir d’une IA existante ? Est-ce qu’il faudrait adapter une IA à nos besoins ? Est-ce qu’il faudrait la créer nous-mêmes ?
En particulier NLP et ML

Technologies de Business Intelligence et intégration de données : YASSINE
Qu’est ce que le Business Intelligence ? 
En particulier comment fonctionnent Power BI ? SOL ? APIs ?
Y a-t-on accès librement ?

Développement informatique avancé / architecture logicielle : CISCO
Des précisions sur quel langage servirait à quoi ? 
Comment sont codés les site web ?
Comment on construit un logiciel ?