Projet Collecte de données - Compte rendu n°10

| Motif / type de réunion: Reunion d’avancement | Lieu:Pariselle |
| --- | --- |
| Présents : CIsco, Jean-Baptiste, Isidore, Rana, Yessine, Louison,Ali Excusés: Zonghman, Paul | Date / heure de début / durée: 19 mai |

Liste de diffusion: membres de l’équipe projet

# Ordre du jour

- Présentation des avancées de chaque membres

- décisions précises des livrables à présenter à l'audit technique

- intégration d’Ali dans l’équipe

# Information échangées

- présentation du script de scraping par Rana, envoie les données en CSV

- présentation de l’agent IA Opencode par louison, permet de modifier le script de scrapping directement en langage naturel

- présentation du site de l’état qui regroupe l'ensemble de toute les entreprises françaises par Isidore

# Remarques / Questions

- L’agent opencode nécessite de lui connecter un LLM, est ce qu’un modèle gratuit suffit ? faire tourner le LLM en local ? utiliser un provider extérieur ?

- le scrapper actuel ne permet pas de faire du scrapping sur des urls dynamiques

# Décisions

- Exporter les données scrappées en SQL

- Scraper dynamiquement le site de l’état pour l’utiliser comme base de données de l’agent

- réaliser l’état de l’art

- connecter le scrapper à l’agent IA

- préparer une présentation/démo pour une réunion avec le DS

- prendre date pour une réunion avec le client et le DS