Projet Collecte de données – TO DO LIST n°01

Date : 03/03

Objectifs :

-Il faut retravailler nos outils de GDP pour qu’ils nous soient vraiment utiles et pour valider l’audit GDP. Priorité au CDC puis au WBS. CHACUN va contribuer à l’amélioration de CHAQUE document en fonction de son pôle attribué, vous devez vous consulter entre membres d’un même pôle pour vous organiser dans vos taches et avant de rendre une version finale de votre travail.

-Il faut aussi avancer en parallèle du côté technique, notamment recherche de formations, docs, logiciels disponibles…

Rappel des pôles :

DATA : Rana et Yessine

IA : Paul, Zhongman, Jean-Baptiste

SCRAPING : Isidore, Cisco, Louison

Impératifs :

-Présenter un cahier des charges QUANTITATIF au client en FIN DE SEMAINE pour qu’il puisse revenir dessus lors d’une réunion ensemble

GDP

| Description | Responsable | Délai | Livrable | Validé par |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faire un état de l’art : qu’est ce qui existe déjà, pourquoi on fait ce projet ? | Cisco | Samedi 14/03 | Libre, (pdf surement) | Louison |
| CDC DATA, -il faut ajouter/compléter des critères quantitatifs pour l’ensemble des tâches concernant votre pôle -S’assurer de la cohérences de l’ordre des tâches, les diviser pour les détaillés d’avantage si juger nécessaire, elles doivent vous guidez pour la suite | Rana, Yessine | Samedi 07/03 | Compléter le fichier « cahier des charges à compléter » dans le google drive dossier Ressources. Le CDC doit impérativement être un document textuel formel, du CDC. Chacun mettra le CDC à jour donc essayez au maximum de ne pas modifier la forme | Louison |
| CDC IA idem | Paul, Zhongmam, Jean-Baptiste | Samedi 07/03 | Idem | Louison |
| CDC SCRAPING idem | Cisco, Isidore, Louison | Samedi 07/03 | Idem | Louison |
| Communiqué au client le CDC finale avec les jalons + prendre RDV | Louison | Samedi 07/03 |  |  |
| WBS DATA, Lister chaque lot de travaille relatifs à votre pole, les détailler, expliquer comment vous aller les réalisés (à l’aide de quels logiciels, formations etc), Qualifier les formations : combien de personne doivent la suivre. Comment tester et valider un lot? (Critères quantifiés), estimer au mieux le temps qu’il vous faudra pour chaque lots/sous lots. Ajoutez toutes les autres informations que vous jugez utiles pour leurs réalisations. | Rana, Yessine | Samedi 14/03 | fichier texte ordonnant les lots et les sous lots avec les infos demandées. Ajouter un Dictionnaire pour les termes techniques pour le reste de l’équipe | Louison |
| WBS IA idem | Paul, Zhongmam, Jean-Baptiste | Samedi 14/03 |  | Louison |
| WBS SCRAPING idem | Cisco, Isidore, Louison | Samedi 14/03 |  | Louison |
| Version finale du WBS | Louison | Samedi 14/03 |  |  |
| Préparer le fichier gantt modifiable par tous | Louison | Samedi 14/03 | Utiliser GanttProject |  |
| Gantt DATA, Remplir le gantt par rapport aux lots et sous lots que vous avez décrit précédemment Estimer les durées des formations, dates de début et combien de personne parmi vous ? | Rana, Yessine | Samedi 21/03 | Compléter le fichier préparé, ne pas etre trop optimiste et essayé de réduire les temps pendant lesquels aucunes taches ne vous ait assignées, etre le plus détaillé possible dans les dates | Louison |
| Gantt IA idem | Paul, Zhongmam, Jean-Baptiste | Samedi 21/03 | idem | Louison |
| Gantt SCRAPING idem | Cisco, Isidore, Louison | Samedi 21/03 | idem | Louison |
| Diagramme de perte | Louison | Samedi 21/03 | Minimiser les temps morts |  |
| RACI, Ajouter les vrais conseillers et pas des membre de l’équipe projet, un seul chef par tâche, ne pas informer vouloir informer tout le monde | Cisco | Samedi 21/03 | Fichier excel, faire figurer chaque sous lots du WBS | Louison |
| Gestion des risques Ajouter les risques humains | Zhongman | Samedi 21/03 | Modifier le fichier déjà existant | Louison |
| Suivi Horaire Préparer un fichier à compléter par chacun | Paul | Samedi 21/03 | Améliorer l’excel « comptabilité des heures » | Louison |
| Restructurer le drive | Louison | Samedi 21/03 |  |  |
| To do list sous forme d’Excel avec affichage de la progression actuelle d’une tache | Louison | Samedi 21/03 |  |  |
| Budget Chiffrer chaque formations ou lots de travail coutant de l’argent, justifier leur intégration dans le budget et le prix estimé, estimer et prendre en compte les heures total. Comment optimiser ? quels moyens à notre disposition ? | Isidore | Samedi 21/03 | Libre Tableau excel, world… Ajouter quelques diagrammes, par exemple les pourcentages du budget de chaque formations | Louison |
| Matrice des compétences. Elle ne doit pas etre celle de nos compétences actuels mais celles des compétences que l’on va acquérir et comment, qui suit quelle formation ? etc | Rana | Samedi 21/03 | Tableau pdf | Louison |

| Description | Responsable | Délai | Livrable | Validé par |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recherches DATA Trouver tout ce qui peut vous aidez, formations disponibles, logiciels, articles, scrypts ou modéles d’IA que vous pouvez réutiliser | Rana, Yessine | Samedi 14/03 | Déposées ce que vous trouvez dans le fichier « Ressources » du Drive en créant un fichier pour votre pôle. Faite aussi un micro CR dans quels domaines vous avez trouvez des infos et dans lesquels il en manque | Louison |
| Recherches IA idem | Paul, ZhongmamJean-Baptiste | Samedi 14/03 | idem | Louison |
| Recherches scrapping idem | Cisco, Isidore, Louison | Samedi 14/03 | idem | Louison |

TECHNIQUE