## Slide 1
5. Validation, Test et Déploiement
4. Interface de Monitoring et Intégration Power BI
3. Traitement et Normalisation des Données
1. Gestion de projet et Conception d'Architecture
Définition des spécifications techniques
2.Module d'Extraction de Données
Développement d’un outil d’automatisation pour l’analyse des filières industrielles
Plan de construction du système
Documentation technique détaillée
Analyse des risques et plan de secours
Extraction via IA Générative
Intégration des API
Développement du Web Scraping
Développement de l'interface utilisateur
Gestion de la base de données SQL
Classification par Machine Learning
Traitement du Langage Naturel (NLP)
Système de planification
Nettoyage et normalisation
Prototype fonctionnel ( échantillon représentatif)
Tests unitaires et d'intégration
Module de gestion des erreurs
. Mapping automatique des champs
Connecteur Power BI ( power bi et sql)
Stratégie de maintenance
Plan de déploiement

## Slide 2
Plan de construction du système
1.1.2. Définition des fréquences de rafraîchissement.
Définition des spécifications techniques
1.1.1. Identification des indicateurs clés et sources cibles
1.2. Architecture Système
1, Gestion de Projet et Conception
1.2.2. Modélisation de la base de données relationnelle
1.2.1. Sélection de la Stack Technique (Python, SQL
1.3.2. Création du backlog de développement et jalons.
1.3.1. Configuration de l'environnement de versioning (Git).
1.1.3. Établissement du cadre de conformité
1.2.3Design du flux de données (Pipeline ETL).
WBS

## Slide 3
2;3.IA d'Extraction
2.1;2Plan de construction du système
2.1Développement du Web Scraping
2.1.1.Définition des spécifications techniques
2.2. Intégration API
2.Module d'Extraction de Données
2.2.2. Gestion du Rate Limiting et des quotas.
2.2.1. Authentification OAuth
2.3.1. Prompt Engineering pour données non structurées.
2;1.3Plan de construction du système
2.3.2. Validation automatique de la qualité d'extraction.

## Slide 4
3.3 Gestion de la base de données SQL
3.1.2. Standardisation des formats (dates, devises, SIRET).
3.1. Nettoyage et Normalisation
3.1.1. Algorithmes de dédoublonnage (entreprises/contacts).
3.2. Analyse Textuelle
3. Traitement et Normalisation des Données
3.2.2. Analyse de sentiment et scoring de pertinence.
3.2.1. Classification automatique par secteur/activité.
3.3.2. Logging des erreurs de traitement.
3.3.1. Procédures de chargement SQL
3.1;3 Plan de construction du système

## Slide 5
4.4. Module de gestion des erreurs
4.1.2. Interface de configuration des nouvelles cibles.
4.1. Développement de l'interface utilisateur
4.1.1. Dashboard de monitoring des scrapers.
4.2. Connecteur Power BI
4. Interface de Monitoring et Intégration Power BI
4.2.2. Développement des mesures DAX complexes.
4.2.1. Création des vues SQL optimisées.
4.3.2. Système d'alertes mail/push
4.3.1. Design des rapports interactifs.

## Slide 6
5.3 Stratégie de maintenance
5.1.2 Vérification des interfaces d'intégration
5.1 Tests unitaires et d'intégration
5.1.1 Couverture des tests unitaires
5.2 Prototype fonctionnel
5. Développement d’un outil d’automatisation pour l’analyse des filières industrielles
5.2.2 Audit de la précision des données
5.2.1 Tests de montée en charge
5.3.2 Maintenance Corrective (Gestion des incidents)
5.3.1 Monitoring et Supervision
5.2.3 Test d'Acceptation Utilisateur