## Jalon 1 : Cadrage et Conformité (J1)

### 1.1 Audit légal & éthique : Identification des règles du web (T0.1)

- 1.1.1 Analyse de conformité RGPD : Identification des données à caractère personnel et définition des bases légales de traitement.

- 1.1.2 Revue des CGU et conformité AI Act : Vérification des conditions d'utilisation des sites cibles et respect des régulations sur l'IA.

- 1.1.3 Définition des quotas éthiques : Fixation des limites de requêtes par seconde pour ne pas perturber les serveurs sources.

- 1.1.3 Rapport de faisabilité: Synthèse finale validant le périmètre de collecte et les risques résiduels.

## Jalon 2 : Infrastructure et Environnement (J2)

### 2.1 Configuration de la Base de Données (T1.1)

- 2.1.1 Choix technologique hybride : Mise en place d'une base relationnelle (SQL) et d'une base vectorielle pour les besoins de l'IA.

- 2.1.2 Modélisation du schéma : Conception des tables pour les adresses, les entreprises et les métadonnées d'enrichissement.

- 2.1.3 Optimisation des index : Configuration des clés et index pour garantir des temps de réponse rapides sur plus de 1 000 entrées.

- 2.1.4 Stress test de stockage : Validation de l'intégrité du système lors de l'injection massive de données de test.

### 2.2 Setup de l'Environnement de Développement

- 2.2.1 Installation de la Stack IA : Configuration de Python avec les librairies d'extraction (Scrapy) et de traitement (LangChain).

- 2.2.2 Système de versioning : Initialisation du repository Git avec une structure de branches pour le travail collaboratif..

### 2.3 Déploiement et Cloud

- 2.3.1 Provisionnement serveur : Configuration des instances Cloud adaptées à l'exécution de scripts intensifs.

- 2.3.2 Sécurisation réseau : Mise en place d'un pare-feu, de protocoles SSH sécurisés et d'un VPN si nécessaire.

- 2.3.3 Monitoring des coûts : Installation d'un tableau de bord pour suivre la consommation des ressources et des tokens API.

## Jalon 3 : Développement du Moteur de Collecte IA (J3)

### 3.1 Ingénierie d'Extraction de Données

- 3.1.1 Identification des sélecteurs : Cartographie des balises HTML critiques pour l'extraction des informations cibles.

- 3.1.2 Design de Prompts d'extraction : Création de prompts LLM pour transformer du texte brut non structuré en format JSON propre..

- 3.1.3 Validation des échantillons : Test de l'extraction sur un panel réduit pour vérifier la qualité des données remontées.

### 3.2 Développement des Scrapers

- 3.2.1 Architecture des robots : Programmation des scripts de navigation automatisée (Playwright ou Selenium).

- 3.2.2 Pipeline de traitement IA : Intégration de l'appel LLM au sein de la boucle de collecte pour le nettoyage immédiat.

- 3.2.3 Gestion de la pagination : Développement de la logique de parcours des listes et des défilements infinis.

### 3.3 Fiabilisation du Système

- 3.3.1 Gestion des exceptions : Développement d'un système de "Retry" intelligent en cas d'erreur réseau ou de timeout..

- 3.3.2 Détection de changement DOM : Alerte automatique si la structure d'un site cible est modifiée.

## Jalon 4 : Enrichissement et Livraison (J4)

### 4.1 Nettoyage et Normalisation IA

- 4.1.1 Déduplication sémantique : Utilisation de l'IA pour repérer les doublons même si les noms varient légèrement.

- 4.1.2 Normalisation des formats : Uniformisation automatique des numéros de téléphone et des codes postaux.

- 4.1.3 Correction orthographique : Nettoyage des erreurs de saisie détectées sur les sites sources via LLM.

- 4.1.4 Filtrage de qualité : Élimination automatique des entrées incomplètes ou jugées non pertinentes.

- 4.1.5 Standardisation des champs : Alignement de toutes les données collectées sur le modèle de la base de données finale.

### 4.2 Enrichissement et Scoring

- 4.2.1 Appels APIs externes : Complétion des profils via des sources tierces (LinkedIn, Google, annuaires).

- 4.2.2 Classification sectorielle : Attribution automatique d'une catégorie d'activité à chaque adresse collectée.

- 4.2.3 Datage et Provenance : Marquage de chaque donnée avec sa source d'origine et sa date de dernière vérification.

### 4.3 Automatisation et Export

- 4.3.1 Planification : Configuration des tâches Cron pour automatiser le lancement des collectes.

- 4.3.2 Tunnel d'exportation : Développement des connecteurs vers les formats finaux

- 4.3.3 Dashboard de livraison : Création d'une interface simple pour visualiser le volume et la qualité des données collectées.

## Jalon 5 : Contrôle Qualité et Optimisation (J5)

### 5.1 Task : Tests et Recette Technique

- 5.1.1 Tests unitaires et d'intégration : Vérification du bon fonctionnement de chaque module (Scraper, IA, Base de données).

- 5.1.2 Évaluation de la précision IA: Comparaison des résultats de l'IA avec un échantillon de contrôle humain.

- 5.1.3 Tests de montée en charge : Vérification de la stabilité du système lors de collectes simultanées sur plusieurs sources.

### 5.2 Task : Gestion de la Qualité de Donnée (Data Quality)

- 5.2.1 Monitoring du taux d'erreur : Création d'alertes automatiques si la qualité de l'extraction descend sous un seuil.

- 5.2.2 Audit de fraîcheur : Mise en place d'un cycle de vérification pour supprimer les données obsolètes.

## Jalon 6 : Déploiement et Maintenance (J6)

### 6.1 Task : Mise en Production et Industrialisation

- 6.1.1 Déploiement: Automatisation du déploiement des mises à jour du code vers le serveur de production.

- 6.1.2 Migration vers l'environnement final : Transfert de la base de données du mode test vers le mode exploitation.

- 6.1.3 Configuration du monitoring temps réel : Setup de tableaux de bord (Grafana/Datadog) pour suivre l'état du système.

- 6.1.5 Rapport de fin de projet : Synthèse technique, état des lieux des données et recommandations futures.

### 6.2 Task : Documentation et Transfert de Compétences

- 6.2.1 Rédaction de la documentation technique : Guide complet sur l'architecture, les APIs et les scripts IA.

- 6.2.2 Manuel utilisateur : Guide pratique pour l'utilisation du dashboard et l'exportation des données.

### 6.3 Task : Maintenance et Évolutions

- 6.3.1 Veille technologique: Suivi des évolutions des sites cibles pour adapter les scrapers.