## Slide 1
Cadrage et Conformité (J1)
1.1 Audit légal & éthique : Identification des règles du web (T0.1)
1.1.1 Analyse de conformité RGPD : Identification des données à caractère personnel et définition des bases légales de traitement
1.1.2 Revue des CGU et conformité AI Act : Vérification des conditions d'utilisation des sites cibles et respect des régulations sur l'IA
1.1.3 Définition des quotas éthiques : Fixation des limites de requêtes par seconde pour ne pas perturber les serveurs sources
1.1.4 Rapport de faisabilité: Synthèse finale validant le périmètre de collecte et les risques résiduels.
Infrastructure et Environnement (J2)
2.1 Configuration de la Base de Données (T1.1)
2.2 Setup de l'Environnement de Développement
2.3 Déploiement et Cloud
2.1.1 Choix technologique hybride : Mise en place d'une base relationnelle (SQL) et d'une base vectorielle pour les besoins de l'IA.
2.1.2 Modélisation du schéma : Conception des tables pour les adresses, les entreprises et les métadonnées d'enrichissement.
2.1.3 Optimisation des index : Configuration des clés et index pour garantir des temps de réponse rapides sur plus de 1 000 entrées.
2.1.4 Stress test de stockage : Validation de l'intégrité du système lors de l'injection massive de données de test.
2.2.1 Installation de la Stack IA : Configuration de Python avec les librairies d'extraction (Scrapy) et de traitement (LangChain).
2.2.2 Système de versioning : Initialisation du repository Git avec une structure de branches pour le travail collaboratif..
2.3.1 Provisionnement serveur : Configuration des instances Cloud adaptées à l'exécution de scripts intensifs.
2.3.2 Sécurisation réseau : Mise en place d'un pare-feu, de protocoles SSH sécurisés et d'un VPN si nécessaire.
2.3.3 Monitoring des coûts : Installation d'un tableau de bord pour suivre la consommation des ressources et des tokens API.
Jalon 3 : Développement du Moteur de Collecte IA (J3)
3.1 Ingénierie d'Extraction de Données
3.2 Développement des Scrapers
3.3 Fiabilisation du Système
3.1.1 Identification des sélecteurs : Cartographie des balises HTML critiques pour l'extraction des informations cibles.
3.1.2 Design de Prompts d'extraction : Création de prompts LLM pour transformer du texte brut non structuré en format JSON propre..
3.1.3 Validation des échantillons : Test de l'extraction sur un panel réduit pour vérifier la qualité des données remontées.
3.2.1 Architecture des robots : Programmation des scripts de navigation automatisée (Playwright ou Selenium).
3.2.2 Pipeline de traitement IA : Intégration de l'appel LLM au sein de la boucle de collecte pour le nettoyage immédiat.
3.2.3 Gestion de la pagination : Développement de la logique de parcours des listes et des défilements infinis.
3.3.1 Gestion des exceptions : Développement d'un système de "Retry" intelligent en cas d'erreur réseau ou de timeout..
3.3.2 Détection de changement DOM : Alerte automatique si la structure d'un site cible est modifiée.
Enrichissement et automatisation de la collecte de données

## Slide 2
Enrichissement et Livraison (J4)
4.1 Nettoyage et Normalisation IA
4.1.1 Déduplication sémantique : Utilisation de l'IA pour repérer les doublons même si les noms varient légèrement.
4.1.2 Normalisation des formats : Uniformisation automatique des numéros de téléphone et des codes postaux.
4.1.3 Correction orthographique : Nettoyage des erreurs de saisie détectées sur les sites sources via LLM.
4.1.4 Filtrage de qualité : Élimination automatique des entrées incomplètes ou jugées non pertinentes.
4.1.5 Standardisation des champs : Alignement de toutes les données collectées sur le modèle de la base de données finale.
Contrôle Qualité et Optimisation (J5)
4.2 Enrichissement et Scoring
4.3 Automatisation et Export
5.1 Task : Tests et Recette Technique
4.2.1 Appels APIs externes : Complétion des profils via des sources tierces (LinkedIn, Google, annuaires).
4.2.2 Classification sectorielle : Attribution automatique d'une catégorie d'activité à chaque adresse collectée.
4.2.3 Datage et Provenance : Marquage de chaque donnée avec sa source d'origine et sa date de dernière vérification.
4.3.1 Planification : Configuration des tâches Cron pour automatiser le lancement des collectes.
4.3.2 Tunnel d'exportation : Développement des connecteurs vers les formats finaux
4.3.3 Dashboard de livraison : Création d'une interface simple pour visualiser le volume et la qualité des données collectées.
2.3.1 Provisionnement serveur : Configuration des instances Cloud adaptéesà exécution de scripts intensifs.
2.3.2 Sécurisation réseau : Mise en place d'un pare-feu, de protocoles SSH sécurisés et d'un VPN si nécessaire.
2.3.3 Monitoring des coûts : Installation d'un tableau de bord pour suivre la consommation des ressources et des tokens API.
Contrôle Qualité et Optimisation (J5)
5.1 Task : Tests et Recette Technique
5.2 Task : Gestion de la Qualité de Donnée (Data Quality)
3.3 Fiabilisation du Système
5.1.1 Tests unitaires et d'intégration : Vérification du bon fonctionnement de chaque module (Scraper, IA, Base de données).
5.1.2 Évaluation de la précision IA: Comparaison des résultats de l'IA avec un échantillon de contrôle humain.
5.1.3 Tests de montée en charge : Vérification de la stabilité du système lors de collectes simultanées sur plusieurs sources.
5.2.1 Monitoring du taux d'erreur : Création d'alertes automatiques si la qualité de l'extraction descend sous un seuil.
5.2.2 Audit de fraîcheur : Mise en place d'un cycle de vérification pour supprimer les données obsolètes.
3.3.1 Gestion des exceptions : Développement d'un système de "Retry" intelligent en cas d'erreur réseau ou de timeout..
3.3.2 Détection de changement DOM : Alerte automatique si la structure d'un site cible est modifiée.
Enrichissement et automatisation de la collecte de données

## Slide 3
Cadrage et Conformité (J1)
Audit légal & éthique : Identification des règles du web (T0.1)
1.1.1 Analyse de conformité RGPD : Identification des données à caractère personnel et définition des bases légales de traitement
1.1.2 Revue des CGU et conformité AI Act : Vérification des conditions d'utilisation des sites cibles et respect des régulations sur l'IA
1.1.3 Définition des quotas éthiques : Fixation des limites de requêtes par seconde pour ne pas perturber les serveurs sources
1.1.4 Rapport de faisabilité: Synthèse finale validant le périmètre de collecte et les risques résiduels.
Déploiement et Maintenance (J6)
6.1 Task : Mise en Production et Industrialisation
6.2 Task : Documentation et Transfert de Compétences
6.3 Task : Maintenance et Évolutions
6.1.1 Déploiement: Automatisation du déploiement des mises à jour du code vers le serveur de production.
6.1.2 Migration vers l'environnement final : Transfert de la base de données du mode test vers le mode exploitation.
6.1.3 Configuration du monitoring temps réel : Setup de tableaux de bord (Grafana/Datadog) pour suivre l'état du système.
6.1.4 Rapport de fin de projet : Synthèse technique, état des lieux des données et recommandations futures.
6.2.1 Rédaction de la documentation technique : Guide complet sur l'architecture, les APIs et les scripts IA.
6.2.2 Manuel utilisateur : Guide pratique pour l'utilisation du dashboard et l'exportation des données
6.3.1 Veille technologique: Suivi des évolutions des sites cibles pour adapter les scrapers.
Jalon 3 : Développement du Moteur de Collecte IA (J3)
3.1 Ingénierie d'Extraction de Données
3.2 Développement des Scrapers
3.3 Fiabilisation du Système
3.1.1 Identification des sélecteurs : Cartographie des balises HTML critiques pour l'extraction des informations cibles.
3.1.2 Design de Prompts d'extraction : Création de prompts LLM pour transformer du texte brut non structuré en format JSON propre..
3.1.3 Validation des échantillons : Test de l'extraction sur un panel réduit pour vérifier la qualité des données remontées.
3.2.1 Architecture des robots : Programmation des scripts de navigation automatisée (Playwright ou Selenium).
3.2.2 Pipeline de traitement IA : Intégration de l'appel LLM au sein de la boucle de collecte pour le nettoyage immédiat.
3.2.3 Gestion de la pagination : Développement de la logique de parcours des listes et des défilements infinis.
3.3.1 Gestion des exceptions : Développement d'un système de "Retry" intelligent en cas d'erreur réseau ou de timeout..
3.3.2 Détection de changement DOM : Alerte automatique si la structure d'un site cible est modifiée.
Enrichissement et automatisation de la collecte de données